Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Javornice

ze dne 22. 2. 2021

- Usnesení č.15/2021/1:

Zastupitelstvo obce Javornice schvaluje dodatek č.4 dle čl. 2.4.-2.7. Smlouvy o dílo ze dne 4.6.2019 na stavbu „Stavební úpravy objektu č.p. 106, Javornice“ (dále Smlouva) a pověřuje starostu jeho podpisem. Dodatkem č.4 se upravuje cena celkem bez DPH v čl. 4.CENA DÍLA, bodě 4.1. Smlouvy o provedené vícepráce dle čl. 4.6.-4.8. ve výši 14.130.692,47,- Kč bez DPH. Součástí dodatku jsou změnové listy (ZL č.46-58).

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Javornice č. 8/2021 ve výši 30 000,- Kč. Smluvní strany: Obec Javornice, Javornice 3, 517 11 Javornice, jako poskytovatel a PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s. se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Na drahách 1826, PSČ 516 01 jako příjemce. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci na pokrytí části nákladů vynaložených k zajištění Domova pro seniory, Na Drahách 1826, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

V Javornici dne 22. 2. 2021